SÃO PAULO TECH SCHOOL

Ciência da Computação

FELIPE HIDEKI INOUE DE SOUZA

PORTAL DO PEIXE

São Paulo

2025

SUMÁRIO

1. CONTEXTO	2

2. CONTEXTO-SOCIOEMOCIONAL	3

3. OBJETIVO	4

4. JUSTIFICATIVA	4

5. ESCOPO	5

6. PREMISSAS	5

7. RESTRIÇÕES	6

8. METODOLOGIA UTILIZADA: (SCRUM)	6

9. PLANEJAMENTO 5W2H	7

10. PLANILHA BACKLOG E TRELLO	7

11.  DIAGRAMA DE NEGÓCIO	9

12.  DIAGRAMA DE SOLUÇÃO	9

13.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

REFERÊNCIAS	9

### 1. CONTEXTO

- O Santos Futebol Clube, conhecido mundialmente por revelar lendas como Pelé e Neymar, é um dos clubes mais vitoriosos e respeitados da história do futebol. No entanto, apesar de sua tradição centenária e conquistas históricas, o clube tem enfrentado desafios significativos no que diz respeito à comunicação moderna e engajamento digital com sua torcida.

- Nos últimos anos, a ausência de uma estratégia digital consistente resultou em perda de visibilidade, especialmente entre as novas gerações que consomem conteúdo e interagem majoritariamente por meio de redes sociais, plataformas online e aplicativos. A falta de presença em canais digitais compromete não apenas a fidelização de torcedores mais jovens, mas também a manutenção do sentimento de pertencimento entre os fãs tradicionais.

- Diante de um cenário esportivo cada vez mais competitivo, onde a presença online influencia diretamente o alcance global de uma marca, é fundamental que o Santos retome seu protagonismo também fora das quatro linhas.

### 2. CONTEXTO-SOCIOEMOCIONAL

- Além do contexto do negócio em si, quero ressaltar que não foi somente por este motivo que decidi escolher o Santos Futebol Clube, existe um contexto emocional e afetivo do porquê quis introduzir este clube como o tema central do meu projeto individual, e vou falar aqui todos os pontos:

• Linha da vida: O Santos Futebol Clube surgiu na minha vida quando eu ainda tinha 4 anos, nesta época este clube mostrava que o futebol não era apenas um esporte, era amor e paixão, rapidamente me encantei pelo clube e por sua história, o Santos FC era um clube vitorioso, e eu também queria ser uma pessoa vitoriosa na vida.

- O futebol me moldou como pessoa e me deu um norte de como eu devia agir, todas as ações que tomo em minha vida, no relacionamento com outras pessoas e até mesmo no trabalho, foram todas adquiridas assistindo e praticando este esporte. O futebol me ensinou a trabalhar em equipe, entender o que as pessoas ao meu redor sentem, agir sob pressão e entender que nem sempre se vence, mas que com foco e determinação você pode chegar longe. Então sou muito grato a este clube que me apresentou o futebol e a paixão por este esporte.

- • Valores: Este projeto representa valores muito pessoais para mim. Em primeiro lugar, o valor familiar: acompanhar o Santos sempre foi um momento de união com minha família. Assistir aos jogos juntos fortalece nossos laços, cria memórias e me dá a sensação de lar.

- Além disso, existe um forte sentimento de pertencimento. A torcida santista, mesmo sendo menor em número que outras, tem uma paixão única — e fazer parte dessa nação me faz sentir que não estou sozinho, que compartilho algo maior com milhares de pessoas.

- Outro valor essencial é o respeito pela história. O Santos é um clube com uma trajetória grandiosa, que merece ser lembrada, valorizada e transmitida para as novas gerações.

- E, por fim, não poderia deixar de destacar a minha paixão pelo futebol, que nasceu junto com meu amor pelo Santos. Esse esporte me inspira, me conecta com pessoas e me ensinou lições valiosas que levo para a vida.

- Desenvolver o Portal do Peixe é, para mim, uma forma de honrar tudo isso: minha família, minha identidade como torcedor, minha paixão pelo futebol e a história de um dos maiores clubes do mundo.

### 3. OBJETIVO

- O projeto tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma digital moderna, interativa e acessível, denominada Portal do Peixe, que represente com fidelidade os valores, a história e a identidade do Santos Futebol Clube. Esta plataforma será um canal oficial de comunicação com os torcedores, oferecendo uma experiência personalizada e inovadora de relacionamento com o clube.

- Entre os principais recursos previstos para o site estão:

- Página inicial com informações institucionais, notícias e destaques atualizados;

- Área de cadastro e login seguro para torcedores;

- Dashboard personalizada, alimentada por dados coletados via questionário no momento do cadastro, que permitirá oferecer conteúdo e experiências mais alinhadas aos interesses dos usuários.

- O Portal do Peixe não será apenas um site informativo, mas sim um ambiente interativo de conexão entre o clube e sua torcida.

### 4. JUSTIFICATIVA

- A criação do Portal do Peixe atende a uma necessidade estratégica do Santos: modernizar sua presença digital para se manter relevante tanto no cenário nacional quanto internacional. O engajamento digital tornou-se essencial para a sobrevivência e expansão das instituições esportivas, pois amplia o alcance de suas marcas, atrai patrocinadores, gera novas receitas e aproxima o torcedor do clube.

- Além disso, a ferramenta proposta proporcionará benefícios como:

- Fortalecimento da identidade e da memória histórica do clube;

- Criação de novos canais de engajamento, mais ágeis e voltados à realidade digital dos torcedores;

- Segmentação de público a partir da análise de preferências, o que permitirá ações de marketing mais eficientes e direcionadas;

- Estímulo à participação ativa da torcida, recuperando o sentimento de pertencimento e orgulho.

- O Portal do Peixe representa, portanto, um passo essencial para que o Santos FC reencontre seu espaço de protagonismo dentro e fora de campo, com inovação, identidade e visão de futuro.

### 5. ESCOPO

- Incluso no escopo:

- O escopo do projeto contempla o desenvolvimento completo de uma aplicação web com os seguintes componentes:

- Página Inicial: contendo conteúdo institucional, histórico do clube, destaques e chamadas para ações de engajamento, reforçando a identidade e os valores do Santos Futebol Clube.

- Sistema de Cadastro e Login de Torcedores: com autenticação segura, armazenamento de dados e validação de entradas, garantindo o gerenciamento individualizado do acesso ao portal.

- Dashboard Personalizada: interface exclusiva para cada torcedor, construída com base nos dados coletados via questionário no momento do cadastro. A dashboard apresentará conteúdos e sugestões alinhadas aos interesses do usuário.

- Estilização com CSS: uso de boas práticas de design responsivo e acessível, com foco em identidade visual moderna, cores institucionais e boa usabilidade.

- Banco de Dados Relacional: com modelagem lógica eficiente para armazenar e gerenciar dados dos usuários, respostas aos questionários e acessos.

- Integração com VM Lubuntu: o sistema será configurado e implantado em uma máquina virtual com Lubuntu, que simulará o ambiente de produção e permitirá testes em condições reais de servidor.

- Fora do escopo:

- Desenvolvimento de aplicativos móveis (Android/iOS);

- Integração com redes sociais ou plataformas externas de terceiros;

- Implementação de sistemas de pagamento, e-commerce ou vendas de ingressos/produtos.

### 6. PREMISSAS

- Para a execução eficiente do projeto, as seguintes premissas foram consideradas:

- O site será acessado exclusivamente via navegadores web em desktops e notebooks, não havendo versão mobile dedicada nesta fase inicial;

- A VM Lubuntu estará previamente configurada, com servidor web funcional (Apache ou equivalente), banco de dados e permissões adequadas;

- O público-alvo abrange torcedores do Santos de todas as faixas etárias, com foco especial naqueles com familiaridade com o meio digital;

- As tecnologias adotadas (HTML, CSS, JavaScript, PHP ou Node.js, MySQL ou SQLite) serão compatíveis com os navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).

### 7. RESTRIÇÕES

- O projeto enfrenta as seguintes limitações, que influenciam seu planejamento e execução:

- Prazo de entrega definido até o final de maio, exigindo planejamento ágil e execução eficiente das etapas;

- Equipe de desenvolvimento composta por apenas um integrante, o que limita a distribuição simultânea de tarefas e demanda organização individual;

- Infraestrutura restrita ao ambiente de desenvolvimento (VM Lubuntu), sem acesso a servidores externos ou hospedagens pagas;

- Disponibilidade de tempo reduzida, considerando a conciliação do projeto com outras responsabilidades como estudos, trabalho ou compromissos pessoais.

### 8. METODOLOGIA UTILIZADA: (SCRUM)

- O desenvolvimento seguirá os princípios da metodologia ágil Scrum, adaptados à realidade de um projeto individual. O processo será dividido em sprints semanais, com entregas incrementais e acompanhamento contínuo do progresso.

- Product Backlog: lista de funcionalidades essenciais, como cadastro de torcedores, sistema de login, dashboard personalizada, conexão com banco de dados e interface responsiva;

- Sprint Planning: definição das tarefas a serem entregues semanalmente, priorizando as mais críticas ou que dependem de outras;

- Daily Scrum (Adaptado): autoavaliação diária do progresso e identificação de possíveis impedimentos ou atrasos;

- Sprint Review e Retrospective: ao final de cada semana, será feita uma análise dos resultados obtidos, dos pontos de melhoria e dos ajustes necessários para a sprint seguinte.

- Essa abordagem garante organização, foco e controle contínuo do progresso, mesmo com os recursos limitados disponíveis.

### 9. PLANEJAMENTO 5W2H

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| What (O que?) | Criar um site para reconectar a torcida do Santos FC com o clube |
| Why (Por quê?) | Modernizar a imagem do clube e fortalecer o vínculo com os torcedores |
| Where (Onde?) | Desenvolvido localmente com hospedagem em VM Lubuntu |
| When (Quando?) | Até o final de maio de 2025 |
| Who (Quem?) | Projeto individual (ou em grupo pequeno, conforme aplicável) |
| How (Como?) | Utilizando HTML, CSS, JavaScript, banco de dados relacional e metodologia Scrum |
| How much (Quanto?) | Sem custos financeiros, utilizando ferramentas gratuitas e open-source |

### 10. PLANILHA BACKLOG E TRELLO

### 11.  DIAGRAMA DE NEGÓCIO

### 12.  DIAGRAMA DE SOLUÇÃO

### 13.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto não foi só algo que me fez evoluir tecnicamente, mas também profissionalmente e socialmente, vou falar das minhas dificuldades, superação e gratidão:

• Maior Dificuldade: Minha maior dificuldade neste processo de desenvolvimento do meu projeto individual e desse semestre foi controlar meu nervosismo para fazer apresentações e melhorar minha exposição na faculdade.

• Superação: Para superar estes desafios, uma das coisas que mais me ajudou foram as aulas e o apoio de Socioemocional, me fez entender que a forma que eu agia, tanto esse meu nervosismo como minha falta de exposição tinham algum motivo por trás e me fizeram refletir bastante, pude fazer uma autoanálise e consegui melhorar estes meus aspectos que me incomodavam, tentando sempre aplicar na minha vida o que foi aprendido e refletido, hoje posso dizer que todos os desafios que me propus a enfrentar no início do ano foram superados.

• Gratidão: Quero agradecer a toda a faculdade, diretores, professores e a equipe de socioemocional, porque nunca imaginei fazendo este tipo de projeto, ainda mais sozinho e é algo que me deixa muito feliz saber que eu consigo. E quero agradecer todo o meu grupo do projeto de PI, Pedro, Munir, André e Gabriel, acho que fui muito bem acolhido e nossa amizade foi algo que me fez continuar e nunca desistir, o Gabriel Castilho desde o primeiro minuto que pisei na faculdade sempre me ajudou nas aulas e no entendimento da matéria, mesmo eu fazendo milhares de perguntas todos os dias ele nunca perdeu a paciência comigo e sempre tentou me ajudar.

# REFERÊNCIAS

- https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/santos.htm

- https://www.lance.com.br/lancepedia/lancepedia-do-santos-veja-historia-titulos-e-listas-do-peixe.html

- https://www.santosfc.com.br/hino-oficial/

- https://www.amazon.com.br/Time-Dos-Sonhos-Historia-Completa/dp/8575940201

- https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/634748/